Bài thực hành 2

Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ có kiểm định

Họ và tên: ........................................................

Mã sinh viên: ......................................   Lớp: ......................................

Nhiệm vụ 1 – Phân biệt Sprint Review và Sprint Retrospective

| Mã | Sprint Review hay Sprint Retrospective? | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | Sprint Review | Đây là phản hồi của Stakeholder về sản phẩm (bộ lọc giá chưa đúng nhu cầu tìm kiếm). Sprint Review có mục đích kiểm tra Increment và lấy ý kiến Stakeholder để điều chỉnh Product Backlog, nên nội dung này thuộc Review. |
| PR-02 | Sprint Retrospective | Nhóm xem lại nguyên nhân kiểm thử bắt đầu muộn, tức là xem lại cách làm việc của Scrum Team. Retrospective có mục đích tìm cách nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của nhóm. |
| PR-03 | Sprint Review | Developers trình diễn Increment đã Done cho Stakeholder xem và góp ý. Việc trình diễn sản phẩm và kiểm tra kết quả Sprint là nội dung chính của Review. |
| PR-04 | Sprint Retrospective | Việc xem Definition of Done có cần thêm kiểm thử trên điện thoại hay không là điều chỉnh tiêu chuẩn làm việc nội bộ của nhóm, chỉ Scrum Team cần thảo luận để cải tiến, nên thuộc Retrospective. |

Nhiệm vụ 2 – Lập quy trình Sprint Retrospective

Buổi Retrospective kéo dài 45 phút, người tham gia gồm Thảo (Product Owner), Duy (Scrum Master) và bốn Developers là Hải, Linh, Nam, Quỳnh. Duy hỗ trợ điều phối nhưng không quyết định thay nhóm.

| Bước | Hoạt động | Mục đích/kết quả | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo không khí an toàn. Duy nêu mục tiêu buổi họp và nhắc quy tắc: nói về cách làm việc chứ không nói về con người, ai cũng được phát biểu, nội dung buổi họp chỉ trong nhóm. Mỗi người nói một câu về cảm nhận của mình sau Sprint (check-in). | Mọi người thấy thoải mái, hiểu mục tiêu và quy tắc, sẵn sàng chia sẻ thẳng thắn. | 5 phút |
| 2 | Thu thập dữ liệu. Duy trình bày nhanh kết quả Sprint (5 PBI chọn, 3 hoàn thành, 2 chưa) và các sự kiện DT-01 đến DT-08 trên bảng. Mỗi người tự viết ghi chú theo ba cột Start, Stop, Continue trong khoảng 4 phút, sau đó dán lên bảng và gom các ý giống nhau. | Có chung một bức tranh về Sprint vừa qua, dữ liệu được gom theo nhóm chủ đề. | 10 phút |
| 3 | Tạo hiểu biết. Nhóm chọn ra 2 đến 3 chủ đề có nhiều ghi chú nhất rồi hỏi "vì sao" nhiều lần để tìm nguyên nhân (ví dụ: vì sao kiểm thử đặt giữ bắt đầu ở ngày 9). Phân biệt nguyên nhân thuộc về quy trình, điều kiện làm việc hay thỏa thuận trong nhóm. | Hiểu được nguyên nhân gốc của từng chủ đề, không quy lỗi cho cá nhân. | 10 phút |
| 4 | Chọn hành động. Mỗi người có 2 phiếu chấm để chọn vấn đề quan trọng nhất. Nhóm cùng đề xuất cách giải quyết, chọn một hành động cụ thể, xác định người theo dõi, thời điểm kiểm tra và dấu hiệu thành công, rồi đưa hành động vào Sprint Backlog của Sprint sau. | Có một hành động cải tiến rõ ràng, thực hiện và kiểm tra được trong Sprint tiếp theo. | 15 phút |
| 5 | Kết thúc và xác nhận cam kết. Duy đọc lại hành động đã chọn, người theo dõi và thời điểm kiểm tra. Từng người xác nhận đồng ý thực hiện (giơ tay hoặc nói "đồng ý"), sau đó mỗi người góp một câu nhận xét về buổi Retro để lần sau làm tốt hơn. | Cả nhóm cam kết cùng thực hiện hành động; có phản hồi để cải thiện buổi Retro tiếp theo. | 5 phút |

Tổng thời lượng: 5 + 10 + 10 + 15 + 5 = 45 phút.

Nhiệm vụ 3 – Áp dụng Start–Stop–Continue

| Start – Bắt đầu làm | Stop – Dừng/thay đổi | Continue – Tiếp tục |
| --- | --- | --- |
| 1. Bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ ngay khi phần chính của chức năng chạy được, không đợi đến cuối Sprint (DT-02). 2. Bổ sung kiểm thử trên màn hình điện thoại vào Definition of Done để các PBI được kiểm tra cùng một chuẩn (DT-07). 3. Thỏa thuận thời gian phản hồi câu hỏi nghiệp vụ giữa Developers và Product Owner, ví dụ trong vòng nửa ngày làm việc hoặc có khung giờ cố định mỗi ngày (DT-03). | 1. Dừng việc mở cùng lúc cả 5 PBI; chỉ mở số PBI vừa sức và hoàn thành xong rồi mới mở tiếp (DT-05). 2. Thay đổi cách họp Daily Scrum từ việc từng người báo cáo chi tiết cho Scrum Master sang trao đổi giữa các Developers về tiến độ và kế hoạch cho 24 giờ tới, giữ trong 15 phút (DT-04). | 1. Tiếp tục hỗ trợ nhau khi gặp Story khó để hoàn thành đúng Definition of Done (DT-01). 2. Tiếp tục thống nhất checklist tình trạng thiết bị từ sớm để giảm hiểu nhầm (DT-06). 3. Tiếp tục review chéo trước khi chuyển sang kiểm thử để sửa lỗi sớm (DT-08). |

Nhiệm vụ 4 – Chọn vấn đề và xây dựng hành động cải tiến

| Vấn đề được chọn | Mã bằng chứng | Ảnh hưởng | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng đặt giữ bắt đầu quá muộn trong Sprint, dồn về cuối nên lỗi được phát hiện muộn. | DT-02, DT-05, DT-07 | Lỗi phát hiện ở ngày 9 nên gần như không còn thời gian sửa và kiểm tra lại; nhiều PBI mở cùng lúc làm việc dở dang, kiểm thử bị dồn; góp phần khiến 2 PBI chưa hoàn thành và ảnh hưởng đến Sprint Goal. | Đặt giữ sản phẩm là một phần trực tiếp của Sprint Goal. Vấn đề nằm trong tầm kiểm soát của nhóm (cách sắp xếp công việc và kiểm thử) nên có thể cải tiến ngay trong Sprint sau. |

| Hành động cải tiến | Vai trò theo dõi | Thời điểm áp dụng/kiểm tra | Dấu hiệu thành công |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, kiểm thử từng PBI ngay khi phần chính hoàn thành thay vì dồn về cuối Sprint: mỗi PBI bắt đầu kiểm thử chậm nhất 1 ngày sau khi code xong, và PBI đặt giữ phải có lượt kiểm thử đầu tiên trước ngày 5. | Scrum Master (Duy) hỗ trợ nhắc nhóm và theo dõi trên bảng công việc ở mỗi Daily Scrum. Developers tự cập nhật trạng thái kiểm thử của PBI mình phụ trách. | Áp dụng từ ngày 1 của Sprint tiếp theo. Kiểm tra tại Daily Scrum ngày 5 và ngày 8, đánh giá lại ở Sprint Retrospective của Sprint sau. | Mọi PBI đều bắt đầu kiểm thử trước ngày 7. Không có lỗi quan trọng nào mới phát hiện từ ngày 9 trở đi. Nhóm không còn tình trạng PBI xong code nhưng chưa kiểm thử vào cuối Sprint. |

Nhiệm vụ 5 – Sửa cách tổ chức Retrospective chưa phù hợp

| Mã | Điểm chưa phù hợp | Cách xử lý phù hợp hơn |
| --- | --- | --- |
| RT-01 | Scrum Master tự chọn giải pháp rồi bắt nhóm làm theo. Việc này làm mất tính tự quản của Scrum Team, các thành viên không được tham gia nên khó cam kết thực hiện. Scrum Master chỉ nên hỗ trợ, không quyết định thay nhóm. | Scrum Master nêu vấn đề kèm dữ liệu, mời từng thành viên đề xuất giải pháp, để nhóm thảo luận rồi cùng chọn bằng đồng thuận hoặc bỏ phiếu. Scrum Master có thể góp ý như một thành viên nhưng quyết định cuối cùng là của cả nhóm. |
| RT-02 | Nhóm dành phần lớn thời gian chỉ trích một Developer. Đây là đổ lỗi cá nhân, làm mất an toàn trong buổi họp, khiến mọi người ngại báo lỗi về sau, đồng thời bỏ qua nguyên nhân thuộc về quy trình. | Scrum Master nhắc lại quy tắc không đổ lỗi và chuyển câu hỏi từ "ai báo muộn" sang "quy trình hay điều kiện nào khiến lỗi bị phát hiện muộn", ví dụ kiểm thử bắt đầu ở ngày 9, Definition of Done chưa rõ. Nên ghi nhận việc báo lỗi là điều có ích và cùng tìm cách để lỗi được phát hiện sớm hơn. |
| RT-03 | Ghi 10 hành động là quá nhiều để nhóm làm được trong một Sprint. Có hành động mơ hồ như "giao tiếp tốt hơn", không đo được, và không có thứ tự ưu tiên hay thời điểm kiểm tra nên khó theo dõi hiệu quả. | Dùng bỏ phiếu để chọn 1 đến 2 hành động quan trọng nhất, các ý còn lại ghi vào danh sách chờ. Viết cụ thể và đo được, ví dụ đổi "giao tiếp tốt hơn" thành "Product Owner trả lời câu hỏi nghiệp vụ trong nửa ngày làm việc qua kênh chat chung". Mỗi hành động cần có người theo dõi, thời điểm kiểm tra và dấu hiệu thành công, rồi đưa vào Sprint Backlog. |